РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ                  ПРОЕКТ

ПРОЛЕТАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2018                                          № 85                                              г. Пролетарск

Об утверждении отчета о  финансировании и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы  Пролетарского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Пролетарского городского поселения»  за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского городского поселения № 190 от 01.10.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского городского поселения», постановлением Администрации Пролетарского городского поселения № 205 от 08.10.2013г. «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского  городского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории  Пролетарского городского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.  Утвердить:

1.1.  Пояснительную записку к отчету о  финансировании и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Пролетарского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории  Пролетарского городского поселения» за 2017 год по состоянию на  "01" января 2018 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2.  Отчет о  финансировании и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Пролетарского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории  Пролетарского городского поселения» за 2017 год по состоянию на  "01" января 2018 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Информацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы Пролетарского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории  Пролетарского городского поселения»  за 2017 год по состоянию на  "01" января 2018 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского городского поселения                                                  С.Д. Пономарь

Постановление вносит

сектор муниципального хозяйства

- Приложение  1

- к постановлению Администрации

- Пролетарского городского поселения

- от 06.03.2018 №85

- Пояснительная записка

- к отчету о  финансировании и результативности проводимых

- программных мероприятий муниципальной программы

- Пролетарского городского поселения

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории  Пролетарского городского поселения» за 2017 год по состоянию на  "01" января 2018 года.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение  сверхнормативного   износа   объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов за счет внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, максимальное использование всех доступных ресурсов, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Основными целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Развитие объектов ЖКХ поселения является приоритетной задачей для Администрации Пролетарского городского поселения. Главными принципами при планировании работ по развитию объектов ЖКХ являются социальная значимость работ, равномерный охват всех микрорайонов города и поселков, входящих поселение.

- Запланированный общий объем финансирования  мероприятий муниципальной программы Пролетарского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории  Пролетарского городского поселения» на 2017 год –  составляет  35511,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Пролетарского городского поселения  –       27591,2 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета (фонда софинансирования расходов) – 7920,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года освоение средств, запланированных на 2017 год для финансирования муниципальной программы Пролетарского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории  Пролетарского городского поселения»,  составило  35511,2  тыс. рублей (освоение средств составило 92,05% -         не освоены средства в размере 2826,1 тыс. рублей), в том числе:

- за счет средств бюджета Пролетарского городского поселения -     2802,1  тыс. рублей (освоение средств составило 89,8%);

- за счет средств областного бюджета (фонда софинансирования расходов)  24,0 тыс. рублей (освоение средств составило 99,7%).

Основные причины невыполнения запланированных мероприятий:

- Экономия средств в сумме 258,07 тыс. рублей образовалась по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме.

- В результате эффективного регулирования режима потребления газа на очистных сооружениях канализации затраты были снижены на сумму 193,4 тыс. рублей.

- В результате эффективного регулирования режимов работы уличного освещения потребление электроэнергии уличным освещением на территории Пролетарского городского поселения затраты на электроэнергию снижены на 264,4 тыс. рублей и составили 6769,14 тыс. рублей (затраты на 2017 год предусмотрены в сумме 7033,5 тыс. рублей) или 96,25 %.

Из запланированных мероприятий выполнены следующие основные мероприятия:

1. Проведены пусконаладочные работы на ОСК в г. Пролетарске на сумму 2 595 473 руб.

2. Приобретены два мусоровоза, предусмотрено средств ОБ – 6 682 300 рублей, израсходовано – 5 402 276 рублей; МБ – 344 400 рублей, израсходовано – 278 351 рубль.

3. Приобретена установка для передачи энергии (котел) мощностью 1800 кВт в котельную №7, предусмотрено средств МБ – 1232400 рублей,  израсходовано – 1022000рублей.

4. Выполнены запланированные мероприятия по благоустройству территории Пролетарского городского поселения в рамках муниципального контракта с МУП «Чистый город».

5. На территории, прилегающей к ул.Набережная, установлено детское игровое оборудование

6. На территории, прилегающей к ул. Матвеева, установлена спортивная площадка.

7. В рамках контракта, заключенного  с МУП «Чистый город» на «Содержание автомобильных дорог в 2017г» произведены следующие виды работ:

-  произведена планировка обочин автогрейдером;

- выполнено ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных тырсовых дорог автогрейдером;

- выполнено нанесение обозначений пешеходных переходов «зебра» на покрытиях без поверхностной обработки;

- в зимний период на территории г.Пролетарска для безопасной эксплуатации автодорог использовано противогололедных материалов на площади в 166 тыс. кв. м.

Все вышеперечисленные выполненные мероприятия благотворно влияют на развитие коммунальной инфраструктуры Пролетарского городского поселения, повышают качественный уровень предоставления коммунальных услуг, обеспечивают безопасность жизни и здоровья жителей города, повышают комфортность проживания  в нем, а так же повышают инвестиционную привлекательность поселения.

Таким образом, Администрация Пролетарского городского поселения мероприятия, предусмотренные муниципальной программой Пролетарского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории  Пролетарского городского поселения» в 2017 году, выполнила в полном объеме.

- Приложение  2

- к постановлению администрации

- Пролетарского городского поселения

от 06.03.2018 №85

ОТЧЕТ

о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной программы Пролетарского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории  Пролетарского городского поселения» за 2017 года по состоянию на  "01" января 2018 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского городского поселения об утверждении Программы на 2017 год, тыс. рублей |  |  |  |  | Уточненный план финансирования на 2017 год, тыс. рублей |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за 2017 года по состоянию на "01" января 2018 года, тыс. рублей |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования), тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ФБ* | ОБ | МБ | внеюд- жетные источники | всего | ФБ* | ОБ | МБ | внебюд- жетные источники | всего | ФБ* | ОБ | МБ | внебюд- жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Пуско-наладочные работы на ОСК в г.Пролетарске | 2595,473 |  | 2517,7 | 77,773 |  | 2595,473 |  | 2517,7 | 77,773 |  | 2595,473 |  | 2517,7 | 77,773 |  | 0 |
| 2 | Приобретение мусоровозов в количестве 2 шт. | 5746,7 |  | 5402,3 | 344,4 |  | 5746,7 |  | 5402,3 | 344,4 |  | 5680,627 |  | 5402,276 | 278,351 |  | 90,049 (экономия по торгам) |
| 3 | Приобретена установка для передачи энергии (котел) мощностью 1800 кВт | 1022,0 |  |  | 1022,0 |  | 1022,0 |  |  | 1022,0 |  | 1022,0 |  |  | 1022,0 |  | 0 |
| 4 | Ремонт машины бара+цепь | 232,95 |  |  | 232,95 |  | 232,95 |  |  | 232,95 |  | 232,95 |  |  | 232,95 |  | 0 |
| 5 | Оплата комунал. услуг на ОСК | 426,9 |  |  | 426,9 |  | 426,9 |  |  | 426,9 |  | 233,46 |  |  | 233,46 |  | 193,44 (экономия потребления коммунальных услуг) |
| 6 | Обслуживание ГРПШ | 548,78 |  |  | 548,78 |  | 548,78 |  |  | 548,78 |  | 159,26 |  |  | 159,26 |  | 389,52 |
| 7 | Субсидия МУП «Тепловые сети» на ПСД на реконструкцию котельной №7(замена кирпично-дымовой трубы) | 42,09 |  |  | 42,09 |  | 42,09 |  |  | 42,09 |  | 42,09 |  |  | 42,09 |  | 0 |
| 8 | Субсидия МУП «Тепловые сети» на ПСД на реконструкцию котельной №7 (Замена теплоагрегата) | 157,69 |  |  | 157,69 |  | 157,69 |  |  | 157,69 |  | 157,69 |  |  | 157,69 |  | 0 |
| 9 | Пусконаладка на очистных сооружениях канализации | 200,227 |  |  | 200,227 |  | 200,227 |  |  | 200,227 |  | 23,87 |  |  | 23,87 |  | 176,357 |
| 10 | Субсидия МУП «Тепловые сети» на изготовление и установку металлических ворот | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 0 |
| 11 | Субсидия МУП «Тепловые сети» на ремонт двигателя автомашины ГАЗ-53 | 55,0 |  |  | 55,0 |  | 55,0 |  |  | 55,0 |  | 55,0 |  |  | 55,0 |  | 0 |
| 12 | Субсидия МУП «Тепловые сети» на возмещение части убытков | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  | 0 |
| 13 | Субсидия МУП «Тепловые сети» на капитальный ремонт переднего моста автомашины ГАЗ-53 | 18,5 |  |  | 18,5 |  | 18,5 |  |  | 18,5 |  | 18,5 |  |  | 18,5 |  | 0 |
| 14 | Субсидия МУП «Тепловые сети» на приобретение тепловизора | 19,95 |  |  | 19,95 |  | 19,95 |  |  | 19,95 |  | 19,95 |  |  | 19,95 |  | 0 |
| 15 | Субсидия МУП «Тепловые сети» на внедрение технол. Подпиточной системы химводоочистки и реагентов | 79,074 |  |  | 79,074 |  | 79,074 |  |  | 79,074 |  | 79,074 |  |  | 79,074 |  | 0 |
| 16 | Субсидия МУП «Тепловые сети» на ПСД по ремонту дымогарной трубы на ЦРБ кот.№8 | 199,775 |  |  | 199,775 |  | 199,775 |  |  | 199,775 |  | 199,775 |  |  | 199,775 |  | 0 |
| 17 | Субсидия МУП «Тепловые сети» на ремонт основного средства трактора МТЗ-80 | 54,25 |  |  | 54,25 |  | 54,25 |  |  | 54,25 |  | 54,25 |  |  | 54,25 |  | 0 |
| 18 | Субсидия МУП «Тепловые сети» на ремонт участка теплотрассы | 55,0 |  |  | 55,0 |  | 55,0 |  |  | 55,0 |  | 55,0 |  |  | 55,0 |  | 0 |
| 19 | Субсидия МУП «Тепловые сети» на приобретение изоляции д/с Улыбка | 384,051 |  |  | 384,051 |  | 384,051 |  |  | 384,051 |  | 35,06 |  |  | 35,06 |  | 348,991 |
| 20 | Субсидия МУП «Тепловые сети» на фольгоизол | 60,62 |  |  | 60,62 |  | 60,62 |  |  | 60,62 |  | 60,62 |  |  | 60,62 |  | 0 |
| 21 | Субсидия МУП «ЖЭУ» на приобретение автошин 8шт. | 108,0 |  |  | 108,0 |  | 108,0 |  |  | 108,0 |  | 108,0 |  |  | 108,0 |  | 0 |
| 22 | Субсидия МУП «ЖЭУ» на приобретение автомобиля | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 0 |
| 23 | Субсидия МУП «ЖЭУ» на приобретение 2-х цистерн | 166,753 |  |  | 166,753 |  | 166,753 |  |  | 166,753 |  | 115,58 |  |  | 115,58 |  | 51,173 |
| 24 | Субсидия МУП «ЖЭУ» на ремонт автотехники | 38,847 |  |  | 38,847 |  | 38,847 |  |  | 38,847 |  | 38,827 |  |  | 38,827 |  | 0,019 |
| 25 | Субсидия МУП «Чистый город» на запчасти | 76,0 |  |  | 76,0 |  | 76,0 |  |  | 76,0 |  | 76,0 |  |  | 76,0 |  | 0 |
| 26 | Субсидия МУП «Чистый город» на запчасти | 57,0 |  |  | 57,0 |  | 57,0 |  |  | 57,0 |  | 57,0 |  |  | 57,0 |  | 0 |
| 27 | Субсидия МУП «Чистый город» на запчасти | 66,0 |  |  | 66,0 |  | 66,0 |  |  | 66,0 |  | 66,0 |  |  | 66,0 |  | 0 |
| 28 | Субсидия МУП «Чистый город» на запчасти | 120,0 |  |  | 120,0 |  | 120,0 |  |  | 120,0 |  | 120,0 |  |  | 120,0 |  | 0 |
| 29 | Субсидия МУП «Чистый город» на запчасти | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 0 |
| 30 | Уличное освещение города | 7033,5 |  |  | 7033,5 |  | 7033,5 |  |  | 7033,5 |  | 6769,143 |  |  | 6769,143 |  | 264,356 (экономия) |
| 31 | Приобретение деревьев | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 100,0 |
| 32 | Обслуживание ртутисодерж. ящика | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 40,0 |
| 33 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 30,0 |
| 34 | Оплата сметы по благоустройству | 201,32 |  |  | 201,32 |  | 201,32 |  |  | 201,32 |  | 198,32 |  |  | 198,32 |  | 3,0 |
| 35 | Разработка ПСД на благоустройство площади | 62,03 |  |  | 62,03 |  | 62,03 |  |  | 62,03 |  | 62,03 |  |  | 62,03 |  | 0 |
| 36 | БТИ топосъемка | 22,5 |  |  | 22,5 |  | 22,5 |  |  | 22,5 |  | 22,5 |  |  | 22,5 |  | 0 |
| 37 | Стройконтроль | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 0 |
| 38 | Смета водоотведения, смета по инвалидам | 139,97 |  |  | 139,97 |  | 139,97 |  |  | 139,97 |  | 24,7 |  |  | 24,7 |  | 115,27 |
| 39 | Приобретение триммеров, знак «Я люблю город» | 201,16 |  |  | 201,16 |  | 201,16 |  |  | 201,16 |  | 34,8 |  |  | 34,8 |  | 166,36 |
| 40 | Приобретение чаши фонтана в парк | 298,84 |  |  | 298,84 |  | 298,84 |  |  | 298,84 |  | 298,84 |  |  | 298,84 |  | 0 |
| 41 | Приобретение хоз. Товаров, щебня, тырсы, цемента. | 281,283 |  |  | 281,283 |  | 281,283 |  |  | 281,283 |  | 33,861 |  |  | 33,861 |  | 247,422 |
| 42 | ЧГ Содержание уличное | 700,0 |  |  | 700,0 |  | 700,0 |  |  | 700,0 |  | 700,0 |  |  | 700,0 |  | 0 |
| 43 | ЧГ Содержание Озеленения | 4500,0 |  |  | 4500,0 |  | 4500,0 |  |  | 4500,0 |  | 4482,5 |  |  | 4482,5 |  | 17,5 (экономия по торгам) |
| 44 | ЧГ Содержание Погребения | 880,0 |  |  | 880,0 |  | 880,0 |  |  | 880,0 |  | 877,1 |  |  | 877,1 |  | 2,9 (экономия по торгам) |
| 45 | ЧГ Содержание ТБО | 3300,0 |  |  | 3300,0 |  | 3300,0 |  |  | 3300,0 |  | 3287,0 |  |  | 3287,0 |  | 13,0 (экономия по торгам) |
| 46 | Приобретение детских игровых площадок | 149,02 |  |  | 149,02 |  | 149,02 |  |  | 149,02 |  | 149,02 |  |  | 149,02 |  | 0 |
| 47 | Приобретение спортивных площадок | 217,322 |  |  | 217,322 |  | 217,322 |  |  | 217,322 |  | 217,322 |  |  | 217,322 |  | 0 |
| 48 | Обустройство парка здоровья | 495,878 |  |  | 495,878 |  | 495,878 |  |  | 495,878 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 495,878 |
| 49 | Обустройство парка здоровья | 86,74 |  |  | 86,74 |  | 86,74 |  |  | 86,74 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 86,74 |
| 50 | Приобретение автобусных остановок | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 98,9 |  |  | 98,9 |  | 1,1 (экономия по торгам) |
| 51 | ЧГ Содержание дорог | 2500,0 |  |  | 2500,0 |  | 2500,0 |  |  | 2500,0 |  | 2500,0 |  |  | 2500,0 |  | 0 |

- Приложение 3

- к постановлению администрации

- Пролетарского городского поселения

от 06.03.2018 №85

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности муниципальной программы Пролетарского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории  Пролетарского городского поселения» за 2017 год по состоянию на  "01" января 2018 года

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год реали- зации Програм мы | 2016 год реали- зации Програм- мы | 20167 год реали- зации Програм- мы | и так далее по годам реали- зации Програм- мы | 2015 год реали- зации Програм- мы | откло- нение от планового значения (процен- тов) | 2016 год реали- зации Програм- мы | откло- нение от пла- нового значения (процен- тов) | 2017 год реали- зации Программ-мы | откло- нение от пла-нового значения (процен- тов) | и так далее по годам реали- зации Програм- мы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 70 | 71 | 72 | 73 | 70 | 0 | 71 | 0 | 72 | 0 |  |
| 2 | Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене | % | 67 | 68 | 69 |  | 67 | 0 | 68 | 0 | 69 | 0 |  |
| 3 | Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | 5,0 | 5,1 | 5,2 |  | 45,0 | 0 | 5,1 | 0 | 5,2 | 0 |  |
| 4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Пролетарского городского поселения | % | 29,1 | 29,1 | 29,1 |  | 29,1 | 0 | 29,1 | 0 | 29,1 | 0 |  |
| 5 | Доля обеспеченности объектов жизнеобеспечения резервными источниками питания | % | 71,0 | 71,0 | 71,0 |  | 71,0 | 0 | 71,0 | 0 | 71,0 | 0 |  |
| 5 | Доля обеспеченности организаций ЖКХ коммунальной техникой | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |  |